**文本

描述已自动生成**

**卡通人物

中度可信度描述已自动生成**

**G11小组会议纪要**

项目名称： 校园二手交易平台

会议标题： 讨论并修改软件规格说明书

会议时间：2024年11月9日

会议地点：线上会议

主办单位：G11小组

参会人员：胡奕晨 仇鑫宇 黄哲瀚

会议编号：20241109

编写日期：2024年11月9日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **纪要 备 忘 录** |  | **MEMORANDUM** | |
| 名称: | G11小组会议纪要 | 创建日期/Created on: | 2024-11-09 |
| 编号: | 20241109 | 修改日期/Last updated on: | 2024-11-09 |
| 主题/Subject: | 讨论并修改项目需求分析报告 | | |

会议时间：2024-11-03

参会人员：

胡奕晨 仇鑫宇 黄哲瀚

具体会议内容及沟通情况如下：

**1.根据上次会议讨论的内容** ，先审核大家工作修改项目需求分析报告的修改情况有没有基本完成，黄哲瀚已经完成界面原型设计，胡奕晨已完成甘特图修改，软件规格说明书修改，ER图修改，PPT修改。仇鑫宇已完成计划书修改。

**2.第二个审核大家本周项目总体设计报告的完成情况，黄哲瀚已完成系统说明书和用户手册这两个文档制作，用户界面原型编写不太详细，需要重新制定。胡奕晨已完成项目总体设计报告以及测试计划的完成，可测试计划时间安排不合理，需要重新制定。仇鑫宇已经完成数据库设计和项目计划详细制定，可数据库没有生成对应的表结构需要重新制定。**

**3.根据大家的工作量和完成量评分：胡奕晨8分 ，仇鑫宇7.5分，黄哲瀚7.5分。**

**3.确定下次会议时间：下周二晚上 11月12日。**